## Załącznik nr 1 do Umowy

**HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY**

**WYKONAWCA :**

Nazwa:

Siedziba:

NIP:

*Reprezentowany przez:*

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Podstawa do reprezentacji:

**dotyczy realizacji zadania pn.:**

**„BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO – SCHRONISKO DLA LUDZI BEZDOMNYCH –**

**POŁOŻONEGO W NOCHOWIE PRZY UL. ŚREMSKIEJ 12”**

***UWAGA :*** *Wypełnia Wykonawca i składa Organizatorowi przed podpisaniem umowy na realizację ww. zadania.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAP** | **Lp.** | **RODZAJ ROBÓT** | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **WARTOŚĆ ETAPU** |
| **ETAP**  **PIERWSZY**  Data zakończenia  Listopad 2019 r. | 1 | Usunięcie kolizji elektroenergetycznych |  |  |  |  |
| 2 | Roboty ziemne |  |  |  |
| 3 | Nadzór i prace archeologiczne |  |  |  |
| 4 | Fundamenty |  |  |  |
| 5 | Instalacja kanalizacyjna – kanalizacja pod posadzkowa parter |  |  |  |
| 6 | Konstrukcje żelbetonowe (parter, piętro, poddasze) |  |  |  |
| 7 | Prace murarskie (parter, piętro, poddasze) |  |  |  |
| 8 | Dach |  |  |  |
| 9 | Stolarka zewnętrzna |  |  |  |
| **ETAP**  **DRUGI**  Data zakończenia  Styczeń 2020 r. | 10 | Instalacje elektryczne wewnętrzne ( wew. linie zasilające i uziemienia, instalacje siły i gniazd, instalacja oświetlenia ) |  |  |  |  |
| 11 | Instalacja teletechniczne |  |  |  |
| 12 | Instalacja p. poż wyłącznika prądu |  |  |  |
| 13 | Instalacja systemu oddymiania |  |  |  |
| 14 | Instalacja odgromowa |  |  |  |
| 15 | Tynki (parter, piętro, poddasze) |  |  |  |
| 16 | Instalacja c.o. wewnętrzna |  |  |  |
| 17 | Instalacja gazowa wewnętrzna |  |  |  |
| 18 | Instalacja wodociągowa wewnętrzna wraz z instalacją solarną |  |  |  |
| 19 | Piony i instalacja kanalizacyjna piętro i poddasze |  |  |  |
| **ETAP**  **TRZECI**  Data zakończenia  Marzec 2020 r. | 20 | Podłogi i posadzki |  |  |  |  |
| 21 | Wykończenie ścian i sufitów |  |  |  |
| 22 | Stolarka wewnętrzna |  |  |  |
| 23 | Wyposażenie obiektu w osprzęt sanitarny |  |  |  |
| 24 | Elementy ślusarskie |  |  |  |
| 25 | Elewacja |  |  |  |
| 26 | Taras, podest, podjazd dla niepełnosprawnych, schody |  |  |  |
| **ETAP**  **CZWARTY**  Data zakończenia  Czerwiec 2020 r. | 27 | Przyłącze gazu zewnętrzne |  |  |  |  |
| 28 | Przyłącze wodociągowe zewnętrzne |  |  |  |
| 29 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej zewnętrzne |  |  |  |
| 30 | Instalacja elektryczna zewnętrzna – Oświetlenie terenu |  |  |  |
| 31 | Pomiary elektryczne kontrolne |  |  |  |
| 32 | Mała architektura – drogi, parkingi, chodniki, tereny zielone. |  |  |  |
| **RAZEM :** | | |  |  |  |  |

…………………………………, dnia …………………………

/miejscowość/

...................................................

*(podpisy osób uprawnionych do*

*reprezentowania Wykonawcy)*